重庆市南开中学校男生三宿舍室内装饰及水电安装工程

竞争性比选文件

招标编号：CQHJZB-2018-136

招 标 人：重庆市南开中学校（盖章）

代理机构：重庆航景工程咨询有限公司（盖章）

编制人：欧红梅    资格：渝建[招]201100036号

审核人：安  恬    资格：渝建[招]201100528号

二○一八年九月

目　　录

第 一 卷	3

第一章  竞争性比选公告	4

1．比选条件	4

2．项目概况与比选范围	4

3．比选申请人资格要求	4

4．竞争性比选文件的获取	4

5、比选截止时间、比选时间和地点	4

6．发布比选公告的媒介	4

7．联系方式	4

第二章 比选申请人须知	5

比选申请人须知前附表	5

1.  总则	12

2.  竞争性比选文件	13

3.  比选申请文件	14

4.  比选	15

5.  比选	15

6.  评标	16

7.  合同授予	16

8.  重新比选和不再比选	17

9.  纪律和监督	17

10.  需要补充的其他内容	18

第三章  评标办法（综合评标法）	19

评标办法前附表	19

1.  评标方法	23

2.  评审标准	23

2.1  初步评审标准	23

2.2  分值构成与评分标准	23

3.  评标程序	23

3.1  初步评审	23

3.2  详细评审	24

3.3  投标文件的澄清和补正	24

3.4  评标结果	24

第四章 合同条款及格式	26

第一部分  合同协议书	27

第二部分  通用合同条款	29

第三部分  专用合同条款	30

第 二 卷	36

第五章 图	纸	37

第 三 卷	38

第六章 技术标准和要求	39

第 四 卷	40

第七章 比选申请文件格式	41

一、比选报价函部分	43

（一） 比选报价函	46

（二） 比选报价函附录	47

（三）法定代表人身份证明及授权委托书	48

二、技术部分	50

三、资格审查资料	53

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	56

（二）比选申请人基本情况表	57

（三）项目管理机构	58

（四）信誉要求	60

（五）其他资料	61

## 第 一 卷

# 第一章  竞争性比选公告

重庆市南开中学校男生三宿舍室内装饰及水电安装工程竞争性比选公告

## 1．比选条件

本比选项目重庆市南开中学校男生三宿舍室内装饰及水电安装工程已由重庆市沙坪坝区发展和改革委员会以重庆市企业投资项目备案证[项目编码：2018-500106-50-03-032816]批准建设，招标人为重庆市南开中学校，建设资金来自业主自筹，资金性质全部国有。项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行公开竞争性比选。

## 2．项目概况与比选范围

2.1项目建设地点：沙坪坝区沙南街1号。

2.2工程规模：男生三宿舍土建维修改造面积约1800平方米。本工程造价约320万元。

2.3比选范围：男生三宿舍土建维修改造面积约1800平方米，在保持建筑结构及使用功能均不变的前提下，对其内部进行维修改造，包括室内装饰装修及水电安装等工作内容。（具体工程内容详见图纸）。

2.4计划工期：90日历天。

## 3．比选申请人资格要求

3.1 本次比选要求比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在类似业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 若市外施工企业参加本工程比选，应按照《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》（渝建发[2016]22号）文件执行。

3.3本次比选不接受联合体比选。

## 4．竞争性比选文件的获取

4.1凡有意参加比选者，请于2018年9月19日9时00分至2018年9月20日17时00分，持单位介绍信到重庆航景工程咨询有限公司购买比选文件。

4.2本项目资料费每份500.00元（含图纸等电子资料），竞争性比选文件售后不退。

## 5、比选截止时间、比选时间和地点

5.1 比选截止时间和开标时间2018年9月27日15:00时（北京时间），比选申请文件递交时间：2018年 9 月27日14:30时—15:00时（北京时间）。

5.2 比选地点：详见招标文件。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，招标人不予受理。

## 6．发布比选公告的媒介

本次比选公告在“重庆南开中学官网（http://www.nks.edu.cn/）”上发布。

## 7．联系方式

招 标 人：重庆市南开中学校                        代理机构：重庆航景工程咨询有限公司

地    址：重庆市沙坪坝区沙南街1号               地    址：重庆市渝北区金开大道351号万科万悦汇2B幢10楼14-19号

联 系 人：杨老师                                  联 系 人：王先生

电    话：023-65313168                            联系电话：023-68809665

# 第二章 比选申请人须知

## 比选申请人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招 标 人 | 名 称：重庆市南开中学校 地 址：沙坪坝区沙南街1号 联系人：杨老师 电 话：023-65313168 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 名 称：重庆航景工程咨询有限公司 地 址：重庆市渝北区金开大道351号万科万悦汇2B幢10楼14-19号 联系人：王先生 电 话：023-68809665 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆市南开中学校男生三宿舍室内装饰及水电安装工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 沙坪坝区沙南街1号 |
| 1.1.6 | 工程规模 | 男生三宿舍土建维修改造面积约1800平方米。本工程造价约320万元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源为：业主自筹 |
| 1.3.1 | 工程范围 | 男生三宿舍土建维修改造面积约1800平方米，在保持建筑结构及使用功能均不变的前提下，对其内部进行维修改造，包括室内装饰装修及水电安装等工作内容。（具体工程内容详见图纸）。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 90 日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到一次性验收合格标准。工程质量未达到此标准时，一切返工费用及经济损失均由承包人承担。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（须提供有效的资质证书复印件加盖单位公章）； （2）具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件加盖单位公章）； （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（须提供有效的安全生产许可证复印件加盖单位公章）。 2. 主要管理人员资格要求 （1）项目经理必须已在申请人单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并且不能在在建工程任职，否则将被废标。（必须已在比选申请人单位注册）； （项目经理应附建造师执业资格注册证的复印件，项目经理无在建情况承诺（重庆市内外企业均须提供在投标期间（投标截止之日））复印件并加盖投标人单位公章，格式自拟）。 （2）其他主要管理人员本次评标不做要求，但中标企业在项目实施时还应按照《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》和《注册建造师执业工程规模标准》（试行）等相关法律法规要求配备管理人员。 3.信誉要求 （1）投标截止日未处于被有关行政部门停止投标的处罚期内。 （未受处罚的须提供：自行说明的复印件并加盖投标人公章；受到行政处罚的须提供：行政处罚相关资料复印件并加盖投标人公章） （2）不是被纳入失信被执行人名单的企业 （投标人自行说明，格式自理） 4.其它要求 （1）市外建筑施工企业： ①已取得重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证明且在有效期内的，备案证继续有效。 须提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》。 ②无重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证或证书过期的，须向市城乡建委进行入渝信息报送。 须提供已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”企业信息的网上截图（截图的内容至少应包含网页的表头及主要信息）。 注：1.以上资料均须提供复印件并加盖投标人单位鲜章。 2.全部满足本标准条件才视为合格，否则资格审查不合格。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体比选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 比选申请人提出问题的截止时间 | 各比选申请人在2018年 9 月 21 日17：00前提出质疑。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人在2018年 9 月 22 日17：00前对所有比选申请人提出的问题进行回答，但不指明问题的来源。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书或补充通知。 |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清竞争性比选文件的截止时间 | 比选申请人在收到竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2018年 9 月 21 日17时 00分前提出质疑。 |
| 2.2.2 | 比选截止时间 | 2018年 9 月 27 日 15 时 00 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比选申请人确认收到竞争性比选文件澄清的时间 | / |
| 2.3.2 | 比选申请人确认收到竞争性比选文件修改的时间 | / |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他材料 | 比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容） |
| 3.2 | 报价 | 参照定额：由比选申请人参照本比选文件、合同条件、图纸、技术标准及要求，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2009）及《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2008）以及国家和重庆市的相关规定及比选申请人企业定额、市场行情进行自主合理报下浮比例。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 90 日历天（从提交比选申请文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 保证金 | 投标保证金的形式：现金 投标保证金的金额：人民币10,000.00元（大写：壹万元整） 收款单位：重庆航景工程咨询有限公司 递交时间：2018年9 月25 日15：00时前提交投标保证金 联系人：郑老师 电话：023-63302202 投标保证金退还：中标通知书发出后5个工作日内，向除中标候选人以外的投标人退还投标保证金（无息）；项目业主与中标人签订合同后5个工作日内，向所有未退还投标保证金的投标单位退还投标保证金（无息）。退还形式为现金。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按竞争性比选文件规定 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无 |
| 3.5.5 | 信誉要求 | 投标截止前两年，指 2016 年1月1日起至投标截止日。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 比选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 比选申请文件应由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，并加盖比选申请人单位公章。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件份数 | 比选报价函部分：正本1份、副本1份 技术部分：一式2份，不分正副。 资格审查部分：正本1份、副本1份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本项目技术部分应采用暗标评审，应将比选报价函部分、技术文件和资格审查部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）比选报价函部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）技术文件的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录，不得编制页码。 本工程技术部分《施工组织设计》采用暗标评审，《施工组织设计》面页使用A4厚型纸面页，用初号仿宋字体标明“施工组织设计”；在页面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形密封；面页及整个《施工组织设计》均不得显示与投标人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其《施工组织设计》计0分。 《施工组织设计》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表可采用A3号图幅；图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页眉、页脚；《施工组织设计》左侧装订（可胶装也可线装），不得使用塑料夹条，不得出现白页、倒置页。违反上述任意一项，其《施工组织设计》计0分。 （3）资格审查部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 比选申请文件的密封 | 1.比选申请文件袋使用的“比选报价函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“比选申请文件”大袋。 2.比选报价函部分装入“比选报价函部分”袋中，密封并在袋上加盖比选申请人单位公章。 3. 技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 4.“资格审查资料”装入“资格审查部分”袋中，密封并加盖比选申请人单位公章。 5.“比选报价函部分”小袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋装入“比选申请文件”大袋中，密封并在大袋上加盖比选申请人单位公章。同时“比选申请文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“比选申请文件”大袋封套上写明如下内容： 招标人的地址： 招标人名称： 比选申请人名称： （加盖单位公章） 重庆市南开中学校男生三宿舍室内装饰及水电安装工程比选申请文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 | 重庆市南开中学校会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 比选时间: 同比选截止时间 比选地点:重庆市南开中学校会议室 |
| 5.2 | 比选程序 | 1.宣布比选纪律； 2.公布在比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 3.宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4.核验参加比选会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、被授权代理人的授权委托书（原件）和比选保证金缴纳凭证（原件），以确认其身份合法有效； 5.密封情况检查：比选申请人或其推选的代表检查比选申请文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现比选申请文件没按本表4.1.1的规定密封，则按废标处理。 6.比选顺序：随机开启 7.开启资格审查资料袋、比选申请文件大袋和比选报价函部分袋，按照宣布的比选顺序当众比选，公布比选申请人名称、工程名称、比选保证金的递交情况、比选总报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； 8.比选申请人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认； 9.比选结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成：共 3 人； 2．评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按比选申请人须知第8.1（1）执行； 2.按比选申请人须知第8.1（2）执行； |
| 8.2 | 二次比选和 不再比选 | 重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序比选和评标，确定中标人。经评审无合格比选申请人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 最高限价 | 本工程最高限价：本工程最终结算总造价的限制下浮比例为3%，投标人的报价下浮比例不得少于招标人设置的最高限价，否则，将作废标处理（例如：某报价下浮比例N=2%，为废标）。（其中以下费用不下浮：（1）允许按实计算费用及价差；（2）安全文明施工费；（3）甲方认质认价的材料价；（4）税金）。 |
| 10.2 | 特别说明 | 投标人报价：若投标人A报价为下浮5%，投标人B报价为下浮6%，投标人C报价为下浮7%；则A报价>B报价>C报价。 |
| 10.3 | 最高限价编制原则 | 招标人将根据现行法律、法规和本招标文件的规定编制投标最高限价（最高限价按有关规定进行审查）。编制和审查最高限价的原则如下: 装饰工程、建筑工程、安装工程、房屋修缮工程 （1）执行2008年《重庆装饰工程计价定额》及配套文件； （2）工程人工费按2018年第7期《重庆工程造价信息》公布的市场人工信息价格下限执行； （3）工程类别按定额规定的工程类别执行； （4）材料价格按市场价格执行； |
| 10.4 | 结算方式 | 工程的结算总造价按照最高限价编制原则进行计算后，再按承包人中标下浮比例进行下浮后，作为工程的最终结算总价。结算总价以国家审计审定的金额作为本工程的最终结算价。 |
| 10.5 | 工程款支付 | 本工程进度付款按月支付，根据专用合同条款中约定的计量与支付，支付审定工程价款的75%，当工程竣工时支付至合同价款与审定的工程变更价款之和的80%时暂停支付；工程竣工结算审核完毕后支付至审定结算总价的90%，剩余10%支付办法：5%作为审计预留金，国家审计审定金额为本工程最终结算金额，国家审计完毕扣除审减金额后予以支付；5%作为质量保证金，工程保修期满两年后返还质量保证金的60%，工程保修期满5年后返还剩余40%的质量保证金。 |
| 10.6 | 招标代理费用 | 本项目招标代理费由发包人向招标代理机构支付。 |
| 10.7 | 监督 | 各比选申请人如对中标结果有异议，均可向比选监督机构（重庆市南开中学校纪检监察部门）反映或举报有关情况，比选监督机构将据此进行核查。 |

注：如正文与前附表须知不一致时，以前附表须知为准。

## 1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备竞争性比选条件，现对本项目施工进行竞争性比选。

1.1.2  招标人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3  代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.1.6  本项目工程规模：见比选申请人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2  本项目的计划工期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4  比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见比选申请人须知前附表1.4.1款

（2）主要管理人员资格要求：见比选申请人须知前附表1.4.1款

（3）信誉要求：见比选申请人须知前附表1.4.1款

（4）其他要求：见比选申请人须知前附表1.4.1款

1.4.2  本项目不接受联合体比选。

1.4.3  比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供比选代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消比选资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一项目中同时比选。

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（14）具有不良行为记录的企业。

（15）近三年具有行贿犯罪记录的。

1.5  费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与比选比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位及比选币种

1.8.1   所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2   本项目一律采用人民币进行报价。

1.9  踏勘现场

1.9.1  不组织踏勘，由比选申请人自行踏勘。

1.9.2  比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10  比选预备会

1.10.1  本工程不召开比选预备会。

1.11  分包

本工程不允许分包。

1.12  偏离

本工程不允许偏离。

## 2.  竞争性比选文件

2.1  竞争性比选文件的组成

本竞争性比选文件包括：

（1）竞争性比选邀请书；

（2）比选申请人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）比选申请文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性比选文件所作的澄清、修改，构成竞争性比选文件的组成部分。

2.2  竞争性比选文件的澄清

2.2.1  比选申请人应仔细阅读和检查竞争性比选文件的全部内容。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间前提出质疑，要求招标人对竞争性比选文件予以澄清。

2.2.2  竞争性比选文件的澄清将在比选申请人须知前附表规定的比选截止时间3天前发布，但不指明澄清问题的来源。

2.3  竞争性比选文件的修改

2.3.1  在比选截止时间3天前，通知所有比选申请人。

## 3.  比选申请文件

3.1  比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

1、比选报价函部分

（1）比选报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

2、资格审查资料

3.2  比选报价

3.2.1  比选申请人应按第七章“比选申请文件格式”规定的格式填写。

3.3  比选有效期

3.3.1  在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长比选有效期的，招标人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

3.4  比选保证金

3.4.1  比选申请人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式递交比选保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。

3.4.2  比选申请人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选保证金的，其比选申请文件作废标处理。

3.4.3  有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）比选申请人在规定的比选有效期内撤销或修改其比选申请文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5  资格审查资料

具体内容详见比选申请人须知前附表。

3.6  备选比选方案

比选申请人不得递交备选比选方案。

3.7  比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件应按第七章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。

3.7.2  比选申请文件应当对竞争性比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、 比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4  比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表，技术部分不分正副。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

## 4.  比选

4.1  比选申请文件的密封和标记

4.1.1  比选申请文件的正本与副本密封见比选申请人须知前附表。

4.1.2  比选申请文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项和4.1.2项要求密封和加写标记的比选申请文件，招标人不予受理。

4.2  比选申请文件的递交

4.2.1  比选申请人应在本章第 2.2.2 项规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2  比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3  除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，招标人不予受理。

4.3  比选申请文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  比选

5.1  比选时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的比选截止时间（比选时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。若比选申请人未派法定代表人或委托代理人到场，则比选申请文件无效。

5.2  比选程序

详见第二章比选申请人须知前附表5.2项。

## 6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标委员会在由招标人依法组建。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

（4）曾因在投标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

7.1  定标方式

除比选申请人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见比选申请人须知前附表。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的比选有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同 时将中标结果通知未中标的比选申请人。

7.3  履约担保金

7.3.1  在签订合同前，中标人应按比选申请人须知前附表规定的履约担保金额和比选申请人须知前附表规定的担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保金的，招标人不予签订合同并有权取消其中标资格、没收比选保证金。同时招标人将依序确定中标候选人。

7.4  签订合同

7.4.1中标人应当在按时提交履约担保后7天内，根据竞争性比选文件要求和中标人的比选申请文件与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其比选保证金不予退还；给招标人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还比选保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新比选和不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，招标人将重新比选：

（1）比选截止时间止，比选申请人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有比选的。

8.2  二次比选和不再比选

重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序比选和评标，确定中标人。经评审无合格比选申请人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

## 9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与比选申请人串通比选。

有下列情形之一的，属于招标人与比选申请人串通比选：

（1）招标人在比选前开启比选申请文件并将有关信息泄露给其他比选申请人；

（2）招标人直接或者间接向比选申请人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示比选申请人压低或者抬高比选报价；

（4）招标人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；

（5）招标人明示或者暗示比选申请人为特定比选申请人中标提供方便；

（6）招标人与比选申请人为谋求特定比选申请人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与招标人串通比选，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；比选申请人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与招标人串通比选，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通比选：

（1）比选申请人之间协商比选报价等比选申请文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中标人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选；

（5）比选申请人之间为谋取中标或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通比选：

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

（6）不同比选申请人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书比选的，属于以他人名义比选。

比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评标法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 比选报价函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |  |
|  |  | 比选申请文件格式 |  |  | 符合第七章“比选申请文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.比选申请文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 2.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 3. 比选申请文件的编制符合第二章3.7款的规定。（施工组织设计的形式评审在详细评审环节中完成） |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  | 比选申请文件的签署 |  |  | 比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  |  | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定和“比选申请人须知”第3.5项规定 |  |
|  |  |  | 资质条件 |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定和“比选申请人须知”第3.5项规定 |  |
|  |  |  | 安全生产许可 |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定和“比选申请人须知”第3.5项规定 |  |
|  |  |  | 主要管理人员资格要求 |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定和“比选申请人须知”第3.5项规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定和“比选申请人须知”第3.5项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 比选内容 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 比选有效期 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 比选保证金 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： 1.比选保证金为无条件担保； 2.比选保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 3.比选保证金的金额符合竞争性比选文件规定的金额； 4.比选保证金有效期与比选有效期一致。 |  |
|  |  | 权利义务 |  |  | 严格按照第四章“合同条款及格式”规定执行，比选申请文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |
|  |  | 实质性要求 |  |  | 符合竞争性比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) |  |  | 1. 投标报价 70 分 2. 施工组织设计 30 分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 投标总报价 | 投标人参与评分的报价=100%-投标人所报下浮比例 例：若投标人所报下浮比例为5%，则其参与评分的报价为100%-5%=95% 所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的参与评分的报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值P1即为投标总报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.3 |  | 偏差率计算公式 |  |  | 偏差率=投标人参与评分的报价一评标基准价P1 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 2.2.4 (1) |  | 投标报价评分标准 |  |  | - 投标总报价 70 分； |  |
| 2.2.4(2) |  | 施工组织设计评分标准 |  | 内容完整性和编制水平 | 5 分 |  |
|  |  |  |  | 施工方案与技术措施 | 5 分 |  |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 | 4 分 |  |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 | 4 分 |  |
|  |  |  |  | 环境保护管理体系措施 | 4分 |  |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施 | 4 分 |  |
|  |  |  |  | 资源配备计划与先进性 | 4 分 |  |
| 3 | 评标程序 | 1. 按本章评标办法第3.1款进行初步评审，并按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价。（施工组织设计产生废标不重新计算评标基准价） 2.对通过初步评审合格的投标人的投标总报价在允许偏差范围内的，按本附表3.2.1（1）规定的评分方法对投标总报价评分。 3.按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，对施工组织设计进行形式评审，并按本章第2.2.4款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。 4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |  |  |
| 3.2.1(1) |  | 投标报价得分(A) |  | 投标总报价 | 投标总报价先得本附表2.2.1规定分值的满分 70 分。在此基础上，投标人参与评分的报价与评标基准价相减，每增加1％扣 0.5 分，每减少1％扣 0.3 分, 扣完为止。 按插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1(2) |  | 施工组织设计得分(B) |  | 内容完整性和编制水平 | 按2.2.4(2)项各评审因素设定的分值评分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 投标人施工组织设计得分应在所有评委评分中所有评分汇总后取平均值为该投标人的施工组织设计得分。 |  |
|  |  |  |  | 施工方案与技术措施 |  |  |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 |  |  |
|  |  |  |  | 环境保护管理体系措施 |  |  |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施 |  |  |
|  |  |  |  | 资源配备计划与先进性 |  |  |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 |  |  | 投标人得分 = A + B |  |
| 3.4 | 评标 结果 | 1.评标委员会按照投标人得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 2.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |  |  |  |  |

注：评标办法前附表与正文不一致的，以评标办法前附表为准。

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本标书约定的其它情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按招标文件第二章投标人须知3.7款对施工组织设计进行形式评审，形式评审不合格的作0分处理，按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B（各评标专家评分的算术平均值）；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：经评审的最低投标价法废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 比选申请人的投标总报价不得超过最高限价，超过限价为废标。 |
|  |  | 评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该比选申请人低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 第二章3.7.5 | 格式要求 | 按竞争性比选文件规定编制比选申请文件，如技术部分为暗标评审，则整个《施工组织设计》均不得出现白页、残页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人企业有关的任何信息； 《施工组织设计》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任何一项，其投标文件为0分。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 比选申请人在递交投标文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 比选申请人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （4）本招标文件约定的其它情形。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按有利于招标人的原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |
| 其他 |  |  |

# 第四章 合同条款及格式

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家计委关于印发促进和引导民间投资的若干意见的通知》等法律法规，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同恪守。

一、工程概况

工程名称：重庆市南开中学校男生三宿舍室内装饰及水电安装工程

工程地点：沙坪坝区沙南街1号

工程内容： 详见施工图纸

工程立项批准文号:

资金来源：   业主自筹

二、工程建设范围

承包范围：男生三宿舍土建维修改造面积约1800平方米，在保持建筑结构及使用功能均不变的前提下，对其内部进行维修改造，包括更换屋架、更换楼板、更换门窗、墙地面装饰、水电安装改造等工作内容。（具体工程内容详见图纸）。

三、合同工期

开工日期： 2018年    月     日（以监理工程师发布的开工令为准）

竣工日期： 2018 年    月    日

合同工期： 90 日历天（含法定节假日）

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

五、合同价款

工程的结算总造价按照最高限价编制原则进行计算后，再按承包人中标下浮比例进行下浮后，作为工程的最终结算总价。

其中以下费用不下浮：

（1）允许按实计算费用及价差；

（2）安全文明施工费；

（3）甲方认质认价的材料价；

（4）税金。

最终以国家审计审定后作为结算价。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1．本合同协议书、本合同专用条款、本合同通用条款；

2．招标文件及附件（含招标答疑），中标通知书；

3．投标文件及附件；

4．标准、规范及有关技术文件

5．施工设计图纸（含变更、施工图审查及交底纪要等）

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2018 年   月   日

合同订立地点：

本合同双方约定： 双方签字盖章 后生效

## 第二部分  通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。

## 第三部分  专用合同条款

一、词语定以及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、本合同专用条款、竞争性比选文件、中标通知书、本合同通用条款、技术标准和要求、图纸、比选报价函及附录、其他合同条件。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同全部使用汉语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家现行法律、行政法规。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 国家及行业现行施工验收规范、质量检验评定标准及施工图制定的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：  不提供，承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：  不采用  。

3.图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：  由发包人在合同签定后三日内提供完整的施工图肆套给承包人。

发包人对图纸的保密要求：  不与不相关的第三方知道  。

使用国外图纸的要求及费用承担：  不采用  。

二、双方一般权利和义务

4.工程师

4.1监理单位委派的总监

姓名：             职务：

发包人委托的职权：对本工程进行全过程监理，按发包人与监理单位签定的《建设工程委托监理合同》、《建设工程委托监理合同协议条款》执行。该合同由发包方提供一份给承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 按监理合同及相关规定、规范实施。

4.2发包人派驻的项目负责人

姓名：           职务：

职权：  代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工进行监督和检查；协调解决由发包人处理的有关问题；会同合同预算人员一道参加现场收方、签认；对监理单位每月上报的核定完成的合格工程量进行确认；负责对监理转报设计变更申请及时组织有关部门人员审核，并及时给监理予以回复。

4.3不实行监理的，工程师的职权：  不采用  。

5.项目经理

姓名：             职务：   项目经理

5.1 承包人要更换项目经理，必须提前六天书面通知发包人并经发包人同意。

5.2 发包人可与承包人协商，建议更换其认为不合格的项目经理。

6.发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  开工前7日内 。

(2)将施工所需的水、电讯线路接至施工场地的时间、地点、和供应要求：

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已满足施工要求。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：  不采用  。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称完成时间： 由发包人完善，承包人积极配合 。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：  以现场提供为准。

(7)图纸会审和设计交底时间：  合同签订后五日内。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  按《通用条款》执行  。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：   无  。

7 发包人委托承包人办理的工作：  无    。

8.承包人的工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无  。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：  无  。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 由承包人自行负责。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无  。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 按规定办理相关手续。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  未交付使用前由承包人负责并承担相关费用，交付使用或验收合格后由发包人负责。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：  无  。

(8)施工场地清洁卫生的要求： 按相关规定执行。

(9)双方约定承包人应做的其他工作： 无   。

三、施工组织设计和工期

9 进度计划

9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工后7日内。

工程师确认的时间：  开工后7日内。

9.2 群体工程中有关进度计划的要求：  不采用  。

10 工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况：

（1）因发包人原有引起的连续停工超过8小时或累计超过24小时；

（2）因承包人原有连续停电、停水超过8小时或累计超过24小时；

（3）《通用条款》中规定的其他工期顺延的情况；

四、质量与检验

11、 隐蔽工程和中间验收

11.1 双方约定中间验收部位：按相关规范及文件执行。

五、安全施工

在工程施工中，承包人应严格按重庆市建委渝建发（2000）39号文《重庆市建筑工程文明施工标准》规定执行，做好安全防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全，若承包人未认真履行其义务，应承担全部责任和经济损失。承包人应按交警部门要求在现场配备交通故障拖车及相应工具。

六、合同价款与支付

12.1 本合同价款采用  （2） 方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：   由承包人自行承担合同签订后可能因材料涨、跌价引起的风险。

风险费用的计算方法：　不采用  。

风险范围以外合同价款调整方法：   无   。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：  详见结算方式   。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：   无   。

12.2 双方约定合同价款的其他调整因素：   无   。

13 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：   无   。扣回工程款的时间、比例：   无   。

13.1工程款支付：本工程进度付款按月支付，根据专用合同条款中约定的计量与支付，支付审定工程价款的75%，当工程竣工时支付至合同价款与审定的工程变更价款之和的80%时暂停支付；工程竣工结算审核完毕后支付至审定结算总价的90%，剩余10%支付办法：5%作为审计预留金，国家审计审定金额为本工程最终结算金额，国家审计完毕扣除审减金额后予以支付；5%作为质量保证金，工程保修期满两年后返还质量保证金的60%，工程保修期满5年后返还剩余40%的质量保证金。

14 工程量确定

14.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间： 按《通用条款》第26项执行。

15 工程回购款支付：   无   。

七、材料设备供应

16 发包人供应材料设备

16.1 发包人供应材料设备的结算方法：  不采用  。

17 承包人采购材料设备

17.1 承包人采购材料设备的约定： 承包人必须按工程报价表的要求采购和使用材料，如确需更换或代用，必须经发包人书面同意后方可实施 。

八、工程变更：  以发包人现场确定为准  。

九、竣工验收与结算

18 竣工验收

18.1 承包人提供竣工图的约定：  工程完工后七日内，提交两份竣工资料。

18.2 竣工验收时间：  工程完工后五日内  。

19 竣工结算

19.1结算依据：本工程施工合同；招标文件；答疑及补遗内容；工程设计施工图纸；发包人及监理工程师认可竣工图的设计变更。

19.1.1结算原则：

1、按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2009）约定的计量规则计算的实际合格工程量。

2、执行定额以《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2008）等相关文件定额为依据进行结算编制。

19.1.2 材料价格：主要材料价格以发包人核定的价格进行结算。

19.1.3 人工费：按2018年第7期《重庆工程造价信息》公布的沙坪坝区价格进入结算，签证记工及零星借工按定额相关规定执行。

19.1.4安全文明施工费用：严格按照《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》“渝建发【2014】25号”文件规定执行（若安全文明施工综合评定结果为不合格，安全文明施工费则不计取）。

19.1.5本工程将执行《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》财税〔2018〕32号和《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2018〕195号文件规定。

19.2 结算方式：工程的结算总造价按照最高限价编制原则进行计算后，再按承包人中标下浮比例进行下浮后，作为工程的最终结算总价。结算总价以国家审计审定的金额作为本工程的最终结算价。

19.3结算办理：承包人在竣工验收合格后一个月内提交工程结算资料。工程结算经国家审计审定后，若结算的最终审减金额比率超过5%，由承包人承担全部的工程审计费。

十、违约、索赔和争议

20 违约

20.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》第24条执行。

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》第26.4条执行。

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》第33.3条执行。

双方约定的发包人其他违约责任：暂无约定。

20.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）在合同有效期间，承包人不得因作业面、气候、自然灾害等原因延误工期，应无条件于发包人要求的工期前完工并投入使用。否则，属承包人违约，每延期一天，承包人支付发包人违约金人民币1千元。

（2）承包人累计2次以上（含2次）未按规范和合同要求施工，经发包人通知3日内不更改或施工质量低劣，不积极配合协助其他施工单位交叉作业，将本项目转让（转包）给他人的均属于承包人违约，发包人有权采取以下一种或多种措施，发包人不承担经济赔偿和法律责任：

a、核发书面撤场通知，承包人在接到通知书三日内须无条件退场，承包人必须在3日内配合发包人对承包人已成工程量进行收方，承包人不配合收方视为放弃，发包人承诺2年内对承包人已完成经双方签字确认的工程量进行结算，并终止合同。承包人在接到撤场通知后不得阻挡其他单位进场施工，如因承包人任何人员以任何理由阻挡其他单位施工做造成的经济损失由承包人负责赔偿，发包人有权在其完成的工程款中扣除，支付给所受损失的单位。

b、调整承包人承担工程的内容或范围，发包人按结算原则下浮结算，并扣除承包人被调整出部分工程量总价的5%作为违约金，用于该项目的协调费。

（3）承包人必须保证其下属人员每月工资、供货商及生产厂家的各种费用足额发放，否则，发包人有权在支付给承包人各类款项中扣除有关款项直接支付，无需事先经承包人同意且不承担法律责任。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约承担的违约责任：按《通用条款》第15.1款和16.2款执行。

21 争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：

- 提交  /  仲裁委员会仲裁；

- 依法向沙坪坝区（工程所在地）人民法院起诉。

十一、其他

22 工程分包

22.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：   无   。

分包单位为：   无   。

23 不可抗力

23.1 双方关于不可抗力的约定：  执行通用条款  。

24 保险

24.1 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：  按《通用条款》执行  。

发包人委托承包人办理的保险事项：  不采用   。

（2）承包人投保内容：  按《通用条款》执行  。

25 担保

25.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   不采用  。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：   不采用  。

（3）双方约定的其他担保事项：   不采用  。

26 合同份数

26.1 本合同正本  肆  份，具有同等效力，发包人、承包人各存  贰  份。

26.2 双方约定合同副本份数：一式  肆  份，双方各持  贰  份，具有与正本同等法律效力。

## 第 二 卷

# 第五章 图	纸

（电子版另册）

## 第 三 卷

# 第六章 技术标准和要求

按施工设计图纸及现行相关规范、标准执行

## 第 四 卷

# 第七章 比选申请文件格式

目    录

一、比选报价函部分

（一）比选报价函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、技术部分

三、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）比选申请人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）信誉要求

（五）其他资料

## 一、比选报价函部分

重庆市南开中学校男生三宿舍室内装饰及水电安装工程施工

比选申请文件

比选报价函部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年   月  日

目     录

（一）比选报价函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 比选报价函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）施工（竞争性比选文件的全部内容），愿意下浮       %作为本工程最终结算总造价（其中以下费用不下浮：（1）允许按实计算费用及价差；（2）安全文明施工费；（3）甲方认质认价的材料价；（4）税金），该工程项目经理为       。工期    日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本比选报价函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥      元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选报价函递交的比选报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                         （其他补充说明）。

| 比选申请人： | （盖单位章） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： |  | （签字或盖章） |
| 地址： |  |  |
| 网址： |  |  |
| 电话： |  |  |
| 传真： |  |  |
| 邮政编码： |  |  |

年   月   日

### （二） 比选报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 相关规定执行 |  |
| 4 | 分包 | 4.3.4 | / |  |
| 5 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数权重表 |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

### （三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件正反面

比选申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托    	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改   	（项目名称）施工比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证复印件 或扫描件正反面 | 委托代理人身份证复印件 或扫描件正反面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## 二、技术部分

目  录

目录由投标人自行编制

施工组织设计

格式自拟

## 三、资格审查资料

重庆市南开中学校男生三宿舍室内装饰及水电安装工程施工

比选申请文件

资格审查资料

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）比选申请人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）信誉要求

（五）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

（格式同投标函部分）

### （二）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |

### （四）信誉要求

（按招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1条要求准备相关资料）

### （五）其他资料